7 июня 2002 года N 367-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКОН

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ,

ВОСПРОИЗВОДСТВА МИНЕРАЛЬНО - СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ И

РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДР НА ТЕРРИТОРИИ

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2002 ГОД"

Принят

Постановлением

Законодательного Собрания

Омской области

от 30 мая 2002 года N 22

## Статья 1. Утвердить областную целевую программу геологического изучения, воспроизводства минерально - сырьевой базы и рационального использования недр на территории Омской области на 2002 год согласно приложению N 1 к настоящему Закону.

## Статья 2. Исполнитель программы представляет в Законодательное Собрание Омской области и Губернатору Омской области отчеты об исполнении областной целевой программы геологического изучения, воспроизводства минерально - сырьевой базы и рационального использования недр на территории Омской области на 2002 год по форме согласно приложению N 2 к настоящему Закону:

- за три месяца 2002 года - не позднее 25 апреля 2002 года;

- за шесть месяцев 2002 года - не позднее 25 июля 2002 года;

- за девять месяцев 2002 года - не позднее 25 октября 2002 года;

- за 2002 год - не позднее 15 февраля 2003 года.

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области

Л.К.ПОЛЕЖАЕВ

г. Омск

7 июня 2002 года

N 367-ОЗ

# Приложение N 1

к Закону Омской области

"Об областной целевой программе

геологического изучения,

воспроизводства минерально -

сырьевой базы и рационального

использования недр на территории

Омской области на 2002 год"

ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ, ВОСПРОИЗВОДСТВА

МИНЕРАЛЬНО - СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДР НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2002 ГОД

## ПАСПОРТ

ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ,

ВОСПРОИЗВОДСТВА МИНЕРАЛЬНО - СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ И

РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДР НА ТЕРРИТОРИИ

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2002 ГОД

| Наименование программы | - областная целевая программа геологического изучения, воспроизводства минерально - сырьевой базы и рационального использования недр на территории Омской области на 2002 год (далее - программа). |
| --- | --- |
| Основание разработки программы | - статья 7 Закона Омской области от 29 декабря 2001 года N 334-ОЗ "О государственном регулировании пользования недрами на территории Омской области". |
| Заказчик программы | - Администрация Омской области. |
| Основной разработчик программы | - Экономический комитет Администрации Омской области. |
| Исполнитель программы | - Комитет природных ресурсов по Омской области (по согласованию). |
| Цель и основные задачи программы | - геологическое изучение недр Омской области; - воспроизводство минерально - сырьевой базы Омской области; - государственный мониторинг состояния геологической среды территориального уровня; - мониторинг состояния геологической среды в очаге загрязнения ртутью и тяжелыми металлами вблизи реки Иртыш в Павлодарской области (Республика Казахстан). |
| Сроки реализации программы | - 2002 год. |
| Объемы финансирования программы | - 2600 тыс. рублей за счет средств областного бюджета на 2002 год. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - прирост запасов торфа на 0,5 млн. тонн; - ежегодный информационный бюллетень о состоянии геологической среды территории Омской области и в очаге загрязнения ртутью вблизи реки Иртыш в Павлодарской области. |
| Контроль за ходом реализации программы | Законодательное Собрание Омской области. |

Используемые в программе сокращения:

| ВМСБ | - воспроизводство минерально - сырьевой базы. |
| --- | --- |
| ФГУДП "ОГРЭ" ФГУП "НГПЭ" | - Федеральное государственное унитарное дочернее предприятие "Омская геолого - разведочная экспедиция" Федерального государственного унитарного предприятия "Новосибирская геолого - поисковая экспедиция". |
| ФГУ "ОТФГИ" | - Федеральное государственное учреждение "Омский территориальный фонд геологической информации". |
| НТС | - научно - технический совет. |
| ЭГП скв. | - экзогенные геологические процессы. - скважина. |

## МЕРОПРИЯТИЯ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ НЕДР И ВОСПРОИЗВОДСТВА

МИНЕРАЛЬНО - СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2002 ГОД

| N п/п | Мероприятия по геологи- ческому изучению недр и ВМСБ, группа полезных ископаемых, полезное ископаемое, стадия геолого-разведочных работ, объекты работ | Испол- нитель работ | Сроки проведения работ | Стоимость в ценах 2000 года, тыс.руб. | Лимит финан- сиро- вания работ на 2002 год, тыс.руб. | Краткое содержание геологического задания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало: год, квартал | оконча- ние: год, квартал | всего | остаток на 01.01. 2002 г. |  | на объект | на планируемый год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по программе |  |  |  |  |  | 2600 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Воспроизводство мине- рально-сырьевой базы, всего |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Топливно-энергетические ресурсы, всего |  |  |  |  |  | 300 |  |  |
|  | Твердое топливо, всего |  |  |  |  |  | 300 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Торф, всего |  |  |  |  |  | 300 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Поисково-оценочные работы, всего |  |  |  |  |  | 200 |  |  |
|  | в том числе по объектам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Группа торфяных место- рождений в Муромцевском районе | ФГУДП "ОГРЭ" ФГУП "НГПЭ" | 2000 IV | 2002 III | 500 | 200 | 200 | Поисково - оценочные работы в долине и придолинной части реки Тары. Прирост запасов торфа по категории С - 0,5 млн.т 2 | Лабораторные и камеральные работы. Представление отчета на НТС в III квартале 2002 г. |
| 1.1.2. | Ревизионные работы, всего |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
|  | в том числе по объектам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия торфяных фондов Омской области | ФГУ "ОТФГИ" | 2001 IV | 2003 IV | 600 | 600 | 100 | Переоценка фондовых материалов и отчетности недрополь- зователей, уточненные кадастры | Сбор информации и начало составления уточненных кадаст- ров, баланса засов и ресурсов |
| 1.2. | Прочие металлы, всего |  |  |  |  |  | 700 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Редкоземельные и другие металлы, всего |  |  |  |  |  | 700 |  |  |
|  | в том числе по объектам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Омский техногенный участок | ФГУДП "ОГРЭ" ФГУП "НГПЭ" | 2002 II | 2003 IV | 2500 | 2500 | 700 | Изучение и оценка золоотвалов ТЭЦ-2, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 в качестве сырья для извлечения редкоземельных и других металлов (Cu, Zn и др.) Определение возможности и целесообразности их использования | Бурение 20-30 скважин глубиной 10-20 м на террито- рии площадью 10 кв.км. Отбор 150-200 проб различного назначения |
| 2. | Осуществление монито- ринга и охраны геологи- ческой среды, всего |  |  |  |  |  | 1400 |  |  |
|  | в том числе по объектам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Государственный монито- ринг геологической среды территории Омской области | ФГУДП "ОГРЭ" ФГУП "НГПЭ" | 2002 I | 2003 I | 600 | 600 | 600 | Мониторинг подземных вод и экзогенных геоло- гических процессов по сети территориального уровня. Формирование базы данных по подзем- ным водам, обобщение материалов | Мониторинг подзем- ных вод - 30 постов (86 скв.) и ЭГП - 8 участков. Ввод в базу данных государственной информационной системы сведений по 3000 скв. Информационный бюллетень о состоя- нии подземных вод и ЭГП за 2001 г. представляется на НТС в I квартале 2002 г. |
| 2.2. | Мониторинг качества подземных вод в очаге загрязнения ртутью и тяжелыми металлами вблизи реки Иртыш в Павлодарской области (Казахстан) | ФГУДП "ОГРЭ" ФГУП "НГПЭ" | 2000 II | 2003 IV | 1850 | 1000 | 500 | Мониторинг загрязнения геологической среды в очаге загрязнения Павлодарского открытого акционерного общества "Химпром", оценка возможности загрязнения поверхностных и подзем- ных вод | Режимные наблюдения за степенью загряз- нения подземных вод по 48 скважинам с отбором проб воды (250 проб), грунтов и донных отложений (250 проб), снега (120 проб). Сведения и прогноз по загрязнению в информационном бюл- летене за 2001 г. Отчет о результатах работ представляет- ся на НТС в IV квартале 2002 г. |
| 2.3. | Оценка состояния водо- заборных скважин для резервного водоснабже- ния в особый период | ФГУДП "ОГРЭ" ФГУП "НГПЭ" | 2000 II | 2003 IV | 2400 | 1800 | 300 | Обследование эксплуата- ционных и скважин резервных скважин в городе Омске и населенных пунктах, обеспечивающихся водой из реки Иртыш - всего 2150 скв. Оценка технического состояния существующих скважин. Рекомендации по ремонту и бурению скважин. Представление отчета на НТС в IV квартале 2003 г. | Обследование 1500 скважин |
| 3. | Осуществление государственного геологического информационного обеспечения, всего |  |  |  |  |  | 200 |  |  |
|  | в том числе по объектам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Создание банка данных по месторождениям полезных ископаемых | ФГУДП "ОГРЭ" | 2001 IV | 2005 III | 2850 | 2750 | 200 | Создание цифровой модели карты масштаба 1:500 000 и компьютер- ного банка данных по месторождениям полезных ископаемых Омской области, баланса и движения запасов по ним | Сбор информации, ввод ее в базу первичных данных, адаптация програм- много обеспечения для ее введения |

Примечание: Объемы геолого - разведочных работ будут корректироваться в соответствии с фактическим финансированием из областного бюджета.

# Приложение N 2

к Закону Омской области

"Об областной целевой программе

геологического изучения,

воспроизводства минерально -

сырьевой базы и рационального

использования недр на территории

Омской области на 2002 год"

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ, ВОСПРОИЗВОДСТВА МИНЕРАЛЬНО -

СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДР

НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2002 ГОД

за _____________________________________ 2002 года

(период)

| N п/п | Мероприятия по геологическому изучению недр и ВМСБ, группа полезных ископаемых, полезное ископаемое, стадия геологоразведочных работ, объекты работ | Исполнитель работ | Лимит финанси- рования работ на 2002 год, тыс.руб. | Направлено на реализацию программы, тыс.руб. | Основные виды и физические объемы работ | Геологические, технологические и другие результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Председатель Комитета природных ресурсов

по Омской области

_______________